青岛市生产建设项目

水土保持工作合规指引

青岛市水务管理局

前 言

根据《中华人民共和国水土保持法》《山东省水土保持条例》等法律法规、标准规范，青岛市境内的生产建设项目需依法依规履行编报水土保持方案、缴纳水土保持补偿费、开展水土保持监测、开展水土保持监理、开展水土保持设施自主验收等相关义务。

本工作指引主旨为指导生产建设项目建设单位正确履行水土保持义务，做好水土保持相关工作，相关政策或工作规定在执行过程中发生变化，以新政策规定为准。本工作指南由青岛市水务管理局负责解释。

目 录

一. 编报水土保持方案

二. 缴纳水土保持补偿费

三. 开展水土保持监测

四. 开展水土保持监理

五. 开展水土保持设施自主验收

一 编报水土保持方案

（一）法律依据

《中华人民共和国水土保持法》第二十五条  在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。水土保持方案应当包括水土流失预防和治理的范围、目标、措施和投资等内容。水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。生产建设项目水土保持方案的编制和审批办法，由国务院水行政主管部门制定（根据《山东省水土保持规划（2016—2030年）》，青岛市全境均属于胶东半岛丘陵蓄水保土区，适用于水土保持法中的“丘陵区”，下同）。

第二十六条  依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设。

第二十七条  依法应当编制水土保持方案的生产建设项目中的水土保持设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

第二十八条  依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。

（二）工作要求

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）文件规定：

征占地面积在5公顷以上或者挖填土石方总量在5万立方米以上的生产建设项目（以下简称项目）应当编制水土保持方案报告书，征占地面积在0.5公顷以上5公顷以下或者挖填土石方总量在1千立方米以上5万立方米以下的项目编制水土保持方案报告表。水土保持方案报告书和报告表应当在项目开工前报行政审批部门审批，其中对水土保持方案报告表实行承诺制管理。征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目，不再办理水土保持方案审批手续，生产建设单位和个人依法做好水土流失防治工作。

（三）清理规范中介服务

根据《国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2015〕58号）文件规定，申请人可按要求自行编制生产建设项目水土保持方案，也可委托有关机构编制，审批部门不得以任何形式要求申请人必须委托特定中介机构提供服务。

（四）责任追究

法律责任：《中华人民共和国水土保持法》第五十三条  违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期补办手续；逾期不补办手续的，处五万元以上五十万元以下的罚款；对生产建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：（一）依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的；（二）生产建设项目的地点、规模发生重大变化，未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的；（三）水土保持方案实施过程中，未经原审批机关批准，对水土保持措施作出重大变更的。

行政责任：根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号）等文件规定，对于未按照规定编报水土保持方案的，视情给予生产建设单位约谈、通报批评，列入水土保持信用监管“重点关注名单”、“黑名单”，纳入全国及省级水利建设市场监管服务平台及信用平台，并向同级政府信用网站推送。

二 缴纳水土保持补偿费

（一）法律依据

《中华人民共和国水土保持法》第三十二条  开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的，应当进行治理。在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。

（二）征收时间、征收标准

根据《省物价局 省财政厅 省水利厅关于降低水土保持补偿费收费标准的通知》（鲁价费发〔2017〕58号），省发展和改革委员会、省财政厅《关于降低水土保补偿费收费标准的函》（鲁发改成本函〔2021〕37号）等文件规定，对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积开工前一次性计征，每平方米1.2元（不足1平方米的按1平方米计）。征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目，水土保持补偿费收费标准由每平方米1.2元降为每平方米0.1元。

根据《山东省水土保持补偿费征收使用管理办法》第十二条，有下列情形之一的，免征水土保持补偿费：（一）建设学校、医院、幼儿园、养老服务设施、孤儿院、福利院等公益性项目的；（二）农民依法利用农村集体土地新建、翻建自用住房的；（三）按照相关规划开展小型农田水利建设、田间土地整治建设和农村集中供水工程建设的；（四）建设公共租赁住房、棚户区改造、农村危房改造等保障性安居工程，以及面向城市及社会公众提供公共服务的市政供水、排水与污水处理、黑臭水体整治、城市生活垃圾处理、园林绿化等市政生态环境保护基础设施项目的；（五）建设军事设施的；（六）按照水土保持规划开展水土流失治理活动的；（七）依据法律、行政法规和国务院规定免征水土保持补偿费的其他情形。

（三）征缴机关

根据财政部《关于水土保持补偿费等四项非税收入划转税务部门征收的通知》（财税〔2020〕58号）、《国家税务总局关于水土保持补偿费等政府非税收入项目征管职责划转有关事项的公告》（国家税务总局公告2020年第21号）等文件规定，自2021年1月1日起，水土保持补偿费划转至税务部门征收，由缴费人向税务部门自行申报缴纳。详情请咨询当地税务部门（咨询方式附后）。

（四）责任追究

法律责任：《中华人民共和国水土保持法》第五十七条  违反本法规定，拒不缴纳水土保持补偿费的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令限期缴纳；逾期不缴纳的，自滞纳之日起按日加收滞纳部分万分之五的滞纳金，可以处应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

行政责任：根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564 号）等文件规定，对于未按照规定缴纳水土保持补偿费的，视情给予生产建设单位约谈、通报批评，列入水土保持信用监管“重点关注名单”、“黑名单”，纳入全国及省级水利建设市场监管服务平台及信用平台，并向同级政府信用网站推送。

| 办税服务厅名称 | 地址 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- |
| 青岛市市南区税务局 市民中心办税服务厅 | 市南区福州南路17号 | 0532-82612366 |
| 青岛市市南区税务局 福州南路办税服务厅 | 市南区福州南路52号 | 0532-82612366 |
| 青岛市市北区税务局 山东路南办税服务厅 | 青岛市市北区山东路177号 | 0532-83659301 |
| 青岛市市北区税务局 山东路北办税服务厅 | 青岛市市北区山东路199号 | 0532-83659301 |
| 青岛市李沧区税务局 黑龙江中路办税服务厅 | 青岛市李沧区黑龙江中路617号 （李沧区行政审批服务大厅二楼) | 0532-87690228 |
| 青岛市崂山区税务局 云岭支路办税服务厅 | 青岛市崂山区云岭支路6号 | 0532-83106111 |
| 青岛市即墨区税务局 振武路办税服务厅 | 青岛市即墨区创智新区振武路496号 （青岛市即墨区政务服务大厅四楼） | 0532-88570123 |
| 青岛市即墨区税务局 通济街办税服务厅 | 青岛市即墨区通济街156号 | 0532-88570123 |
| 青岛市黄岛区税务局 办税服务厅 | 青岛西海岸新区 西海岸新区双珠路166号 | 0532-85161165 |
| 青岛市城阳区税务局 文阳路办税服务厅 | 青岛市城阳区文阳路675号 （城阳市民中心） | 0532-87868351 |
| 青岛前湾保税港区税务局北京路办税服务厅 | 青岛市前湾保税港区 北京路68号政务服务大厅一楼 | 0532-86769992 |
| 青岛经济技术开发区税务局长江中路办税服务厅 | 青岛经济技术开发区 长江中路188号 | 0532-86989555 |
| 青岛高新技术产业开发区税务局静园路办税服务厅 | 青岛市高新区静园路8号 （高新区政务服务大厅） | 0532-66966630 |
| 平度市税务局 人民路办税服务厅 | 平度市人民路75号 | 0532-88360775 0532-88366355 |
| 平度市税务局 北京路办税服务厅 | 平度市北京路379-2号 （平度市市民服务中心） | 0532-88360775 0532-88366355 |
| 莱西市税务局长岛路 办税服务厅 | 莱西市长岛路148号 （莱西市行政服务中心） | 0532-88464669 0532-87412366 |
| 胶州市税务局 兰州东路办税服务厅 | 胶州市兰州东路283号 | 0532-87292225 |

三 开展水土保持监测

（一）法律依据

《中华人民共和国水土保持法》第四十一条 对可能造成严重水土流失的大中型生产建设项目，生产建设单位应当自行或者委托具备水土保持监测资质的机构，对生产建设活动造成的水土流失进行监测，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

（二）工作要求

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）等文件规定：

编制水土保持方案报告书的项目，应当依法开展水土保持监测工作。实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。监测成果应当公开，生产建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开。水行政主管部门要将监测评价结论为“红”色的项目，纳入重点监管对象。监测单位应当在每季度第一个月向有关水行政主管部门报送上一季度的监测季报。

（三）责任追究

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564 号）等文件规定，对于未按照规定开展水土保持监测的，视情给予生产建设单位约谈、通报批评，列入水土保持信用监管“重点关注名单”、“黑名单”，纳入全国及省级水利建设市场监管服务平台及信用平台，并向同级政府信用网站推送。

四 开展水土保持监理

（一）政策依据

《山东省水土保持条例》第四十五条  按照国家规定应当实施水土保持工程施工监理的生产建设项目，生产建设单位应当委托具备相应资质的监理单位进行水土保持工程施工监理。

（二）工作要求

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）文件规定：

凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。

（三）责任追究

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564 号）等文件规定，对于未按照规定开展水土保持监理的，视情给予生产建设单位约谈、通报批评，列入水土保持信用监管“重点关注名单”、“黑名单”，纳入全国及省级水利建设市场监管服务平台及信用平台，并向同级政府信用网站推送。

五 开展水土保持设施自主验收

（一）法律依据

《中华人民共和国水土保持法》第二十七条  依法应当编制水土保持方案的生产建设项目中的水土保持设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

（二）工作要求

《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部53号令）等文件规定，生产建设项目水土保持设施自主验收工作按照以下要求进行：

1、组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。依法编制水土保持方案报告书的生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。第三方机构是指具有独立承担民事责任能力且具有相应水土保持技术条件的企业法人、事业单位法人或其他组织。各级水行政主管部门和流域管理机构不得以任何形式推荐、建议和要求生产建设单位委托特定第三方机构提供水土保持设施验收报告编制服务。承担生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持监测、水土保持监理工作的单位不得作为该生产建设项目水土保持设施验收报告编制的第三方机构。

2、明确验收结论。水土保持设施验收报告编制完成后，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

3、公开验收情况。除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告（实行承诺制或备案制管理的项目，只需要公开水土保持设施验收鉴定书）。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。
    4、报备验收材料。生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告（实行承诺制或备案制管理的项目，只需要提交水土保持设施验收鉴定书，其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家）。生产建设单位、第三方机构和水土保持监测机构分别对水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料的真实性负责。

（三）责任追究

法律责任：《中华人民共和国水土保持法》第五十四条 违反本规定，水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处五万元以上五十万元以下的罚款。

行政责任：根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564 号）等文件规定，对于未按照规定开展水土保持设施自主验收的，视情给予生产建设单位约谈、通报批评，列入水土保持信用监管“重点关注名单”、“黑名单”，纳入全国及省级水利建设市场监管服务平台及信用平台，并向同级政府信用网站推送。